Załącznik Nr 5 do SIWZ

WYKAZ CEN

Uwagi ogólne	2

Ceny	2

Płatności	5

Wykaz Cen - Tabela Elementów Rozliczeniowych	5

PREAMBUŁA

# Uwagi ogólne

Płatności za wszystkie pozycje Robót zostaną dokonane na podstawie ustalonej kwoty ryczałtowej, zgodnie z Klauzulą 14 Warunków Kontraktu. Opisy poszczególnych pozycji podane w Wykazie Cen nie powinny być traktowane jako ograniczające zobowiązania Wykonawcy wynikające z Kontraktu na wykonanie Robót, które zostały wyczerpująco opisane w innych dokumentach.

# Ceny

Ceny Wszystkich pozycji Robót powinny zostać podane w PLN.

Niezależnie od ograniczeń, jakie mogą sugerować sformułowania dotyczące poszczególnych pozycji w Wykazie Cen i/lub wyjaśnienia w niniejszym wstępie, Wykonawca winien mieć pełną świadomość, że kwoty, które wprowadził do Wykazu Cen, dotyczą Robót zakończonych całkowicie pod każdym względem. Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni świadom wszystkich wymagań i zobowiązań, wyrażonych bezpośrednio, czy też sugerowanych, objętych każdą częścią niniejszego Kontraktu i że stosownie do nich wycenił wszystkie pozycje.

W związku z powyższym podane kwoty musza obejmować wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz ryzyko każdego rodzaju, niezbędne do zaprojektowania, budowy, ukończenia, uruchomienia i konserwacji całości Robót zgodnie z Kontraktem.

Kwoty wprowadzone przez Wykonawcę w odniesieniu do wszystkich pozycji w Wykazach Cen muszą odzwierciedlać właściwy związek z kosztem wykonywania Robót opisanych w Kontrakcie. Wszystkie koszty stałe, zyski, koszty ogólne i podobnego rodzaju obciążenia (o ile nie wymienione osobno), odnoszące się do niniejszego Kontraktu jako całości, należy rozdzielić pomiędzy wszystkie kwoty podane w Wykazie Cen, podczas gdy koszty dotyczące określonych części Kontraktu należy rozciągnąć na te pozycje, których te części dotyczą.

Cena ofertowa ryczałtowa powinna obejmować pełny zakres prac określonych w SIWZ                                 i uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia – zgodnie z załączonym programem funkcjonalno – użytkowym oraz zawierać:

- Wykonanie dokumentacji projektowej – projekt budowlany i wykonawczy - zgodnie z PFU, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa.

- Uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych decyzji, pozwoleń, opinii, w tym decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę,

- pełną obsługę geodezyjną w tym inwentaryzacją powykonawczą w 5 kompletach – 1 komplet powinien zawierać: mapę powykonawczą CD z kompletem map w formie elektronicznej w formacie DWG w skali 1:500,

- komplet badań związanych z odbiorem robót będących przedmiotem zamówienia,

- organizację ruchu na czas budowy – obejmującą opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu (w przypadku zmiany przez Wykonawcę zamówienia projektu czasowej organizacji ruchu na czas rozbiórki, po uprzednim uzyskaniu zgody Projektanta i Zamawiającego) oraz ustawienie, utrzymanie i demontaż oznakowania, wykonanie, utrzymanie i likwidacja tymczasowych objazdów związanych z prowadzonymi robotami. O utrudnieniach należy poinformować z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem Zamawiającego, Inżyniera, właściwe organy zarządzające ruchem, właściwe jednostki: policji, pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, lokalne media oraz przedsiębiorstwa zajmujące się transportem publicznym na danym odcinku drogi wojewódzkiej

- Wykonanie i ustawienie obustronnych tablic: dwóch tablic informacyjnych budowy zgodnych z zapisami Prawa Budowlanego.

- dla robót rozbiórkowych - zagospodarowanie lub utylizację materiałów z rozbiórki wraz z innymi kosztami towarzyszącymi i w uzgodnieniu z Inżynierem – udokumentowanie, że materiał został w prawidłowy sposób zagospodarowany lub zutylizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Niżej wymienione materiały uzyskane z rozbiórki nie przewidziane do ponownego wbudowania w ramach niniejszego Projektu, które Zamawiający zechce wykorzystać na potrzeby własne należy przekazać protokolarnie i odwieźć na miejsce wskazane przez Inżyniera na odległość do 60 km.

- Materiały z rozbiórki, które nie będą przejęte przez Zamawiającego przechodzą na własność Wykonawcy Robót. Cena ryczałtowa ofertowa powinna uwzględniać ich wartość. Materiał staje się własnością wykonawcy robót.

- Pozostałe materiały z rozbiórki, nieprzewidziane przez Zamawiającego do ponownego wykorzystania i nie przyjęte protokolarnie – są odpadem, który Wykonawca zagospodaruje lub zutylizuje zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Potwierdzony przez Inżyniera wykaz materiałów z rozbiórki ze wskazaniem sposobu ich zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami Wykonawca ma obowiązek załączyć do operatu kolaudacyjnego sporządzonego na zakończenie robót.

- dla utrzymania i zabezpieczenia objazdów po drogach innych zarządców dróg, koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem i likwidacją objazdów oraz ewentualną naprawę dróg, po których odbywać się będzie ruch związany z objazdem.

- dla ewentualnych uzasadnionych roszczeń osób trzecich, dokonanie wszelkich niezbędnych napraw własności tych osób (terenu, dojazdów, nieruchomości, rzeczy, ogrodzeń), które powstaną w wyniku robót związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Z tego tytułu Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia.

- uszkodzenia istniejącego uzbrojenia, koszt ewentualnych napraw ponosi Wykonawca zamówienia.

- koszt dokonania zmian w dokumentacji projektowej wprowadzonych na wniosek Wykonawcy i wynikających z przyczyn od niego zależnych. W takim przypadku wszelkie kwestie formalne wymagane Prawem Budowlanym jak też koszt robót budowlanych wynikających z tych zmian leżą w gestii Wykonawcy. Zmiana taka wymaga akceptacji Projektanta, Inżyniera oraz akceptacji i zatwierdzenia przez Zamawiającego.

- koszt uprzątnięcia terenu oraz doprowadzenia podłoża gruntowego do wymagań zawartych w PFU.

- koszt sprawowania nadzoru autorskiego.

- koszt przekazania Zamawiającemu autorskich praw majątkowych

- inne koszty wyżej nie wymienione, wynikające z warunków zawartej umowy, PFU, SIWZ oraz obowiązków określonych dla Wykonawcy;

Uwaga: koszty wymienione w pkt a ÷ s Wykonawca winien uwzględnić w cenie ryczałtowej ofertowej.

Cena ryczałtowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Płatność za wykonane i odebrane roboty będzie określana na podstawie rzeczywistego zaawansowania robót. Faktura za wykonane i odebrane roboty może być wystawiona na podstawie poprawnie sporządzonych dokumentów rozliczeniowych (protokołu odbioru robót, rozliczenia i obmiaru robót) zaopiniowanych przez Inżyniera i zatwierdzonych przez Zamawiającego.

Za ustalenie zakresu dokumentacji, ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca zamówienia, w szczególności z uwzględnieniem PFU, SIWZ oraz postanowień umowy.

W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia (również w terenie) - skalkulowania ceny oferty z należytą starannością. Po podpisaniu umowy z Zamawiającym, Wykonawca nie może wykorzystywać na swoją korzyść dwuznacznych zapisów oraz dochodzić dodatkowych roszczeń wynikających z tytułu m. in.: błędów w ofercie, , i oraz innych zapisów zawartych w treści umowy, oferty, PFU, SIWZ– stanowi to ryzyko Wykonawcy.

Przyjmuje  się, że Wykonawca, znając zakres Robót i celu ich wykonania uwzględni w cenie wszystkie elementy, których wykonanie jest konieczne do wypełnienia zadania objętego tą umową.

# Płatności

Płatności zostaną określone na podstawie aktualnego, wyrażonego procentowo, postępu Robót. Płatności będą dokonywane zgodnie z Warunkami Kontraktu.

# Wykaz Cen - Tabela Elementów Rozliczeniowych

| L.p. | Opis | Jednostka | Kwota w PLN bez VAT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Ubezpieczenia i gwarancje zgodnie z Warunkami Kontraktu | Ryczałt |  |
| 1.2 | Wykonanie Dokumentacji Projektowej wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Zamawiającego | Ryczałt |  |
| 1.3 | Uzyskanie decyzji pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót | Ryczałt |  |
| 1.4 | Sporządzenie wniosku o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego /jeśli dotyczy / | Ryczałt |  |
| 1.5 | Uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym /jeśli dotyczy / | Ryczałt |  |
| 1.6 | Zaplecze Wykonawcy | Ryczałt |  |
| 1.7 | Tablice informacyjne Rozbiórki - zgodnie z art. 45 ustawy prawo budowlane | Ryczałt |  |
| 1.10 | Analizy i badania uzupełniające | Ryczałt |  |
| 1.11 | Dokumenty Wykonawcy, analizy, uzgodnienia, opinie, decyzje, badania uzupełniające itp. | Ryczałt |  |
| 1.12 | Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe | Ryczałt |  |
| 1.13 | Dokumentacja powykonawcza | Ryczałt |  |
| 1.14 | Budowa stacji zlewnej | Ryczałt |  |
| RAZEM ( do przeniesienia do Formularza Oferty) | Ryczałt |  |

Powyższy koszt projektowania i Rozbiórki będzie stanowił Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową.

| Lp. | Nazwa Wykonawcy | Nazwisko i imię osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy | Podpis osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy | Pieczęć Wykonawcy | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |